## Slide 1: METODOLOGIA RUP
Integrantes del grupo:
Daniel Barajas
Andrés Bonilla
Diana Moreno
Dennise Bonilla

## Slide 2: ¿Qué es RUP?
RUP es un proceso de desarrollo de software:
Forma disciplina de asignar tareas y responsabilidades en una empresa de desarrollo (quién hace qué, cuándo, y cómo)
Objetivos:
Asegurar la producción de software de calidad dentro de los plazos y presupuestos predecibles. Dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo (mini-proyectos) e incrementar (versiones).
También es un producto:
Desarrollo y mantenimiento por Rational.
Actualizado constantemente para tener en cuenta las mejores prácticas de acuerdo con la experiencia.

## Slide 3: ¿Qué es RUP?
Aumenta la productividad de los desarrolladores mediante acceso a:
- Base de conocimiento , plantillas y herramientas.
Se centra en la producción y mantenimiento de modelos de sistema más que en producir documentos.
RUP es una guía de como usar UML de la forma mas efectiva.
Existen herramientas de apoyo a todo proceso:
- Modelamiento visual, programación, pruebas, etc.

## Slide 4: Las mejores prácticas
RUP pretende implementar las mejores prácticas actuales en ingeniería de software:
- Desarrollo iterativo del software
- Administración de requerimientos
- Uso de arquitecturas basadas en componentes
- Modelamiento visual de software
- Verificación de la calidad del software
- Control de cambios

## Slide 5: Desarrollo iterativo
El software moderno es complejo y novedoso. No es realista usar un modelo lineal de desarrollo como el de cascada.
Un proceso iterativo permite una compresión creciente de los requerimientos a la vez que se va haciendo crecer el sistema.
RUP sigue un modelo iterativo que aborda las tareas más riesgosas primero.
Con esto se ayuda a reducir los riesgos del proyecto y tener un subsistema ejecutable tempranamente.

## Slide 6: Administración de requerimientos
RUP se describe cómo:
- Obtener los requerimientos
- Organizarlos
- Documentar requerimientos de funcionalidad y restricciones
- Rastrear y documentar decisiones
- Captar y comunicar requerimientos del negocio
Los casos de uso y los escenarios indicados por el proceso han probado ser una buena forma de captar requerimientos y guiar el diseño, la implementación y las pruebas.

## Slide 7: Arquitecturas basadas en componentes
El proceso se basa en diseñar tempranamente una arquitectura base ejecutable.
La arquitectura debe ser:
Flexible
Fácil de modificar
Intuitivamente comprensible
Promueve la reutilización de componentes
RUP apoya el desarrollo basado en componentes, tanto nuevos como preexistentes.

## Slide 8: Modelamiento Visual
Modelamiento visual de la estructura y el comportamiento de la arquitectura y de los componentes de la arquitectura y los componentes.
Bloques de construcción:
Ocultan detalles
Permiten la comunicación en el equipo de desarrollo
Permiten analizar las consistencias:
- entre las componentes
- entre diseño y comunicación
UML es la base del modelamiento visual de RUP

## Slide 9: Verificación de cualidades
No solo la funcionalidad es esencial, también el rendimiento y la confiabilidad.
RUP ayuda a planificar, diseñar, implementar, ejecutar y evaluar pruebas que verifiquen estas cualidades.
El aseguramiento de la calidad es parte del proceso de desarrollo y no la responsabilidad de un grupo independiente.

## Slide 10: Control de cambios
Los cambios son inevitable, pero es necesario evaluar si estos son necesarios y rastrear su impacto.
RUP indica como controlar, rastrear y monitorear los cambios dentro de los procesos iterativo de desarrollo.

## Slide 11: Ciclos y fases
RUP divide el proceso de desarrollo en ciclos, teniendo un producto al final de cada ciclo.
Cada ciclo se divide en cuatro fases:
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
Cada fase concluye con un hito bien definido donde deben tomarse ciertas decisiones.

## Slide 12: Fases de RUP: Inicio
Se establece la oportunidad y alcance del proyecto.
Identificar todas las entidades externas con las que se trata (actores) y se define la interacción a un alto nivel de abstracción:
Identificar todos los casos de uso
Describir algunos detalles
La oportunidad del negocio incluye:
Criterios de éxito
Identificación de riesgos
Estimación de recursos necesarios
Plan de las fases incluyendo hitos

## Slide 13: Fases de RUP: Inicio
Productos:
Un documento de visión general:
- Requerimientos generales del proyecto
- Características principales
- Restricción
Modelo inicial de casos de uso (10% a 20% listos)
Glosario
Casos de negocio:
- Contexto
- Criterios de éxito
- Pronostico financiero
Identificación inicial de riesgo
Plan de proyecto
Uno o mas prototipos

## Slide 14: Fases de RUP: Inicio
HITO:
Las partes interesadas deben acordar el alcance y la estimación de tiempo y costo.
Compresión de los requerimientos plasmados en casos de uso.
Inicio
Elaboración
Transición
Construcción
Objetivos de ciclo de vida

## Slide 15: Fases de RUP: Elaboración
Objetivos:
- Analizar el dominio del problema
- Establecer una arquitectura base sólida
- Desarrollar un plan de proyecto
- Eliminar los elemento de mayor riesgo para el desarrollo - exitoso del proyecto.
Visión de una “una milla de amplitud y una pulgada de profundidad” porque las decisiones de arquitectura requieren una visión global del sistema.

## Slide 16: Fases de RUP: Elaboración
Productos:
Es la parte mas critica del
proceso:
Al final toda la ingeniería
“dura” esta echa.
Se puede decidir si vale la pena seguir adelante
A partir de aquí la arquitectura, los requerimientos y los planes de desarrollo son estables.
Ya hay menos riesgos y se pueden planificar el resto del proyecto con menos incertidumbre.
Se construye una arquitectura ejecutable con temple:
Los casos de uso críticos
Los riesgos identificados

## Slide 17: Fases de RUP: Elaboración
Productos:
Modelo de casos de uso (80% completo) con descripciones detalladas.
Otros requerimientos no funcionales o no asociados a casos de uso.
Descripción de la arquitectura del Software.
Un prototipo ejecutable de la arquitectura.
Lista revisada de riesgos y del caso del negocio.
Plan de desarrollo para el resto del proyecto.
Un manual de usuario preliminar.

## Slide 18: Fases de RUP: Elaboración
HITO:
Condiciones de éxito de la elaboración:
¿Es estable la visión del producto?
¿Es estable la arquitectura?
¿Las pruebas de ejecución demuestran que los riesgos han sido abordados y resueltos?
¿Es el plan del proyecto algo realista?
¿Están de acuerdo con el plan de todas las personas involucradas?
Inicio
Elaboración
Transición
Construcción
Arquitectura del ciclo de vida

## Slide 19: Fases de RUP: Construcción
En esta fase todas las componentes restantes se desarrollan e incorporan al producto.
Todo el probado en profundidad
El énfasis esta en la producción eficiente y no ya en la creación intelectual.
Puede hacerse construcción en paralelo, pero esto exige una planificación detallada y una arquitectura muy estable.

## Slide 20: Fases de RUP: Construcción
Productos:
El producto de Software integrado y corriendo en la plataforma adecuada.
Manuales de usuario.
Una descripción del “release” actual.

## Slide 21: Fases de RUP: Construcción
HITO:
Se obtiene un producto Beta que debe decidirse si puede ponerse en ejecución sin mayores riesgos:
Condiciones de éxito:
¿El producto esta maduro y estable para instalarlo en el ambiente del cliente?
¿Están los interesados listos para recibirlo?
Inicio
Elaboración
Transición
Construcción
Capacidad Operacional

## Slide 22: Fases de RUP: Transición
El objetivo es traspasar el software desarrollado a la comunidad de usuarios.
Una vez instalado surgirán nuevos elementos que implicarán nuevos desarrollos (ciclos).
Incluye:
Pruebas Beta para validar el producto con las expectativas del cliente.
Ejecución paralela con sistemas antiguos.
Conversión de datos
Entrenamiento de usuarios
Distribuir el producto

## Slide 23: Fases de RUP: Transición
Objetivos:
Obtener autosuficiencia de parte de los usuarios.
Concordancia en los logros del producto de parte de las personas involucradas.
Lograr el consenso cuanto antes para liberar el producto al mercado.
Inicio
Elaboración
Transición
Construcción
Producto